HỌC PHẦN: CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

(DHIT20)

HỒ SƠ DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Hệ thống số hóa quản lý sách, độc giả, mượn – trả và báo cáo thư viện

Năm học 2026

0. Giới thiệu hồ sơ dự án

Tài liệu này sử dụng khung hồ sơ của tài liệu mẫu được cung cấp, nhưng phát triển nội dung riêng cho đề tài Hệ thống Quản lý Thư viện. Cấu trúc bám theo các phần: Project Charter, Product Backlog, WBS theo Sprint, quản lý rủi ro, đặc tả yêu cầu, thiết kế hệ thống, Coding Convention/Git, Test Plan, kịch bản Demo Day, phân công nhóm, Bug Log và tiêu chí nghiệm thu MVP.

Trọng tâm của hệ thống là số hóa quy trình quản lý thư viện: quản lý tài khoản và độc giả, danh mục sách, bản sao sách, tra cứu, mượn – trả, gia hạn, đặt trước, xử lý quá hạn và cung cấp báo cáo cho cán bộ thư viện.

Các số liệu, công nghệ và ngưỡng hiệu năng trong hồ sơ là mục tiêu thiết kế cho bài tập; khi triển khai thực tế có thể điều chỉnh theo quy mô thư viện, số lượng sách, số độc giả và hạ tầng.

1. A. Project Charter - Hồ sơ khởi động dự án

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Hệ thống Quản lý Thư viện - Hệ thống số hóa quản lý sách, độc giả, mượn – trả và báo cáo |
| Bài toán | Quản lý sách và mượn – trả bằng sổ hoặc file rời gây khó tra cứu, dễ sai trạng thái sách, khó theo dõi quá hạn và mất thời gian tổng hợp báo cáo. |
| Ý tưởng giải pháp | Xây dựng hệ thống web tập trung cho phép độc giả tra cứu sách, đăng ký/mượn/đặt trước; thủ thư quản lý sách, bản sao, mượn – trả; quản lý xem thống kê. |
| Mục tiêu | Giảm thao tác thủ công; cập nhật trạng thái sách chính xác; hỗ trợ tra cứu nhanh; theo dõi quá hạn; cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý. |
| Đối tượng sử dụng | Độc giả/sinh viên; thủ thư; quản lý thư viện; quản trị hệ thống. |
| Phạm vi phiên bản đầu | Quản lý tài khoản; sách; tác giả/thể loại; bản sao; tra cứu; mượn; trả; gia hạn; đặt trước; phạt quá hạn; báo cáo. |
| Điểm mở rộng | Mã QR/barcode, thông báo email, RFID, thanh toán tiền phạt trực tuyến, nhiều cơ sở thư viện, gợi ý sách. |
| Ngoài phạm vi | Tích hợp RFID hoặc máy quét chuyên dụng thật; thanh toán ngân hàng thật; liên thông đồng thời nhiều trường ở phiên bản đầu. |
| Phương pháp | Agile/Iterative, chia sản phẩm thành các Sprint và ưu tiên các luồng quản lý sách, mượn – trả và tra cứu. |
| Tiêu chí thành công | Độc giả tra cứu và tạo yêu cầu mượn được; thủ thư xử lý mượn – trả; trạng thái bản sao chính xác; quản lý xem được số liệu và báo cáo. |

2. B. Product Backlog chi tiết

Backlog được xây dựng cho hệ thống thư viện, tập trung vào ba vấn đề: quản lý tài nguyên sách, số hóa quy trình mượn – trả và cung cấp dữ liệu quản lý. Điểm 1–5 là mức độ phức tạp tương đối.

| Mã | User Story | Ưu tiên | Điểm | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TV01 | Là độc giả, tôi muốn tạo tài khoản bằng email/mã sinh viên để sử dụng hệ thống. | Phải có | 2 | Sprint 1 |
| TV02 | Là độc giả, tôi muốn đăng nhập để xem lịch sử mượn sách. | Phải có | 2 | Sprint 1 |
| TV03 | Là độc giả, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân. | Nên có | 1 | Sprint 2 |
| TV04 | Là quản trị viên, tôi muốn khóa/mở tài khoản khi phát hiện bất thường. | Có thể có | 2 | Sprint 3 |
| TV05 | Là độc giả, tôi muốn tìm sách theo tên, ISBN, tác giả hoặc thể loại. | Phải có | 3 | Sprint 1 |
| TV06 | Là độc giả, tôi muốn xem vị trí và trạng thái của sách. | Phải có | 2 | Sprint 1 |
| TV07 | Là độc giả, tôi muốn xem thông tin chi tiết của sách. | Phải có | 2 | Sprint 1 |
| TV08 | Là thủ thư, tôi muốn thêm/sửa/xóa thông tin sách. | Phải có | 3 | Sprint 1 |
| TV09 | Là thủ thư, tôi muốn quản lý từng bản sao của một đầu sách. | Phải có | 3 | Sprint 1 |
| TV10 | Là thủ thư, tôi muốn quản lý tác giả và thể loại. | Nên có | 2 | Sprint 1 |
| TV11 | Là độc giả, tôi muốn gửi yêu cầu mượn sách. | Phải có | 3 | Sprint 2 |
| TV12 | Là thủ thư, tôi muốn duyệt yêu cầu mượn. | Phải có | 3 | Sprint 2 |
| TV13 | Là thủ thư, tôi muốn ghi nhận việc giao sách. | Phải có | 2 | Sprint 2 |
| TV14 | Là độc giả, tôi muốn xem hạn trả và lịch sử mượn. | Phải có | 2 | Sprint 2 |
| TV15 | Là độc giả, tôi muốn gửi yêu cầu gia hạn sách. | Nên có | 2 | Sprint 3 |
| TV16 | Là thủ thư, tôi muốn ghi nhận trả sách và cập nhật trạng thái bản sao. | Phải có | 3 | Sprint 2 |
| TV17 | Là hệ thống, tôi muốn tự xác định sách quá hạn. | Phải có | 3 | Sprint 3 |
| TV18 | Là thủ thư, tôi muốn ghi nhận tiền phạt quá hạn/hư hỏng. | Nên có | 2 | Sprint 3 |
| TV19 | Là độc giả, tôi muốn đặt trước sách đang được mượn. | Có thể có | 3 | Sprint 3 |
| TV20 | Là hệ thống, tôi muốn thông báo khi sách đặt trước sẵn sàng. | Có thể có | 3 | Sprint 3 |
| TV21 | Là quản lý, tôi muốn xem số lượt mượn theo thời gian. | Nên có | 3 | Sprint 3 |
| TV22 | Là quản lý, tôi muốn xem sách được mượn nhiều. | Nên có | 3 | Sprint 3 |
| TV23 | Là quản lý, tôi muốn xem danh sách sách quá hạn. | Phải có | 2 | Sprint 3 |
| TV24 | Là quản trị viên, tôi muốn phân quyền người dùng. | Phải có | 3 | Sprint 1 |
| TV25 | Là quản trị viên, tôi muốn xem nhật ký thao tác quan trọng. | Có thể có | 2 | Sprint 3 |
| TV26 | Là độc giả, tôi muốn đánh giá sách sau khi đọc. | Có thể có | 2 | Sprint 3 |

Tổng cộng 26 User Story. Các chức năng “Phải có” tạo thành MVP; các chức năng còn lại dùng để mở rộng sau khi luồng quản lý sách và mượn – trả ổn định.

3. C. Kế hoạch công việc theo Sprint (WBS)

| Sprint/Công việc | Phụ trách | Ước tính | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 - Khảo sát quy trình thư viện | BA + cả nhóm | 4 giờ | Mô tả quy trình hiện tại |
| Xác định vấn đề và mục tiêu hệ thống | PM + BA | 2 giờ | Project Charter |
| Xây backlog và tiêu chí nghiệm thu | BA + Tester | 4 giờ | Backlog + Acceptance Criteria |
| Xác định vai trò và Use Case | BA | 3 giờ | Danh sách Use Case |
| Sprint 1 - Nền tảng và quản lý sách | Dev chính + Dev A/B | Theo module | Module tài khoản, sách, thể loại, tác giả |
| Thiết kế kiến trúc | Dev chính | 3 giờ | Sơ đồ kiến trúc |
| Thiết kế CSDL | Dev chính | 4 giờ | ERD/Data Dictionary |
| Auth và phân quyền | Dev A | 5 giờ | Module tài khoản |
| Tra cứu sách | Dev A | 5 giờ | Màn hình tra cứu |
| Quản trị sách và bản sao | Dev B | 6 giờ | Module quản lý sách |
| Sprint 2 - Mượn và trả | Dev A/B | Theo module | Loan/Return module |
| Tạo yêu cầu mượn | Dev A | 5 giờ | Loan request |
| Duyệt và giao sách | Dev B | 5 giờ | Lending module |
| Trả sách và cập nhật trạng thái | Dev B | 5 giờ | Return module |
| Test luồng mượn – trả | Tester | 4 giờ | Test cases |
| Sửa lỗi tích hợp | Cả nhóm | 4 giờ | Bug log |
| Sprint 3 - Báo cáo và hoàn thiện | Cả nhóm | Theo module | Dashboard + Test Report |
| Quá hạn, gia hạn, đặt trước | Dev B | 6 giờ | Module mở rộng |
| Báo cáo theo ngày/tháng | Dev A | 5 giờ | Dashboard |
| Tối ưu truy vấn | Dev chính | 4 giờ | Performance checklist |
| Kiểm thử hồi quy | Tester | 5 giờ | Test Report |
| Chuẩn bị Demo Day | PM | 2 giờ | Slide + kịch bản |

4. D. Quản lý rủi ro

| Rủi ro | Khả năng | Ảnh hưởng | Ứng phó |
| --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu sách ban đầu thiếu hoặc sai | Trung bình | Cao | Chuẩn hóa dữ liệu seed và kiểm tra trước Demo Day. |
| Hai người cùng cập nhật một bản sao | Trung bình | Cao | Kiểm tra trạng thái ở server và dùng transaction khi cập nhật. |
| Mượn sách vượt số lượng cho phép | Trung bình | Cao | Kiểm tra giới hạn mượn theo tài khoản trước khi duyệt. |
| Không cập nhật trạng thái sau khi trả | Thấp | Cao | Ghi nhận trả trong một transaction và kiểm thử hồi quy. |
| Tốc độ giảm khi nhiều người tra cứu | Trung bình | Trung bình | Index CSDL, phân trang, cache dữ liệu ít thay đổi. |
| Dữ liệu demo không thống nhất | Trung bình | Trung bình | Tạo bộ dữ liệu seed dùng chung và khóa phiên bản. |
| Thành viên thiếu thời gian | Cao | Trung bình | Ưu tiên MVP và chia nhỏ User Story. |
| Xung đột khi merge code | Trung bình | Trung bình | Feature branch, Pull Request và review. |

5. E. Đặc tả yêu cầu

E.1. Tác nhân

| Tác nhân | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Độc giả | Đăng nhập, tra cứu sách, gửi yêu cầu mượn, theo dõi hạn trả, gia hạn và xem lịch sử. |
| Thủ thư | Quản lý sách/bản sao, duyệt mượn, giao sách, nhận trả, xử lý quá hạn và tiền phạt. |
| Quản lý thư viện | Theo dõi hoạt động, xem báo cáo mượn – trả và thống kê tài nguyên. |
| Quản trị hệ thống | Quản lý tài khoản, phân quyền, cấu hình và nhật ký. |

E.2. Ma trận phân quyền

| Chức năng | Độc giả | Thủ thư | Quản lý | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xem/tra cứu sách | Có | Có | Có | Có |
| Gửi yêu cầu mượn | Có | Không | Không | Không |
| Theo dõi lịch sử mượn | Có | Có | Có | Có |
| Duyệt mượn/trả | Không | Có | Có | Có |
| Quản lý sách | Không | Có | Có | Có |
| Báo cáo | Không | Xem phần được cấp | Toàn quyền nghiệp vụ | Toàn quyền |
| Quản lý tài khoản | Không | Không | Không | Toàn quyền |
| Phân quyền | Không | Không | Không | Toàn quyền |

E.3. Yêu cầu chức năng

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| FR01 | Tài khoản | Tạo, đăng nhập, cập nhật hồ sơ và phân quyền. |
| FR02 | Quản lý sách | Thêm, sửa, xóa và quản lý thông tin đầu sách. |
| FR03 | Bản sao | Quản lý mã bản sao, vị trí và trạng thái từng bản sao. |
| FR04 | Tra cứu | Tìm sách theo tên, ISBN, tác giả, thể loại và trạng thái. |
| FR05 | Mượn sách | Tạo và xử lý yêu cầu mượn, xác định hạn trả. |
| FR06 | Trả sách | Ghi nhận trả, cập nhật trạng thái và xác định quá hạn. |
| FR07 | Gia hạn | Kiểm tra điều kiện và ghi nhận gia hạn. |
| FR08 | Đặt trước | Cho phép đặt trước sách không còn bản sao rảnh. |
| FR09 | Phạt | Ghi nhận tiền phạt do quá hạn/hư hỏng/mất sách. |
| FR10 | Báo cáo | Tổng hợp số sách, lượt mượn, trả và quá hạn. |
| FR11 | Nhật ký | Lưu các thao tác quan trọng của thủ thư/quản trị. |

E.4. Yêu cầu phi chức năng

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Mục tiêu phục vụ khoảng 500 người dùng đồng thời; API thông thường hướng tới phản hồi dưới 1,5 giây. |
| Bảo mật | Mật khẩu phải được hash; xác thực và phân quyền ở phía server; triển khai thật sử dụng HTTPS. |
| Tính nhất quán | Không cho mượn cùng một bản sao cho hai độc giả; trạng thái bản sao và phiếu mượn phải đồng bộ. |
| Khả dụng | Giao diện responsive, thao tác được trên điện thoại và máy tính. |
| Mở rộng | Có thể thêm nhiều cơ sở, QR/barcode, RFID và thông báo. |
| Bảo trì | Tách module nghiệp vụ; có quy ước đặt tên, review và kiểm thử. |
| Truy vết | Các thay đổi quan trọng của phiếu mượn và quản trị phải có log. |

E.5. Đặc tả Use Case chính

UC-01: Tra cứu sách

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Độc giả |
| Tiền điều kiện | CSDL có dữ liệu sách. |
| Hậu điều kiện | Hiển thị danh sách phù hợp từ khóa và bộ lọc. |
| Luồng chính | 1. Độc giả nhập từ khóa. 2. Hệ thống tìm theo tên/ISBN/tác giả/thể loại. 3. Hiển thị thông tin sách và trạng thái bản sao. 4. Độc giả mở chi tiết nếu cần. |
| Ngoại lệ | Không có kết quả → thông báo và gợi ý thay đổi từ khóa. |

UC-02: Mượn sách

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Độc giả + Thủ thư |
| Tiền điều kiện | Độc giả hợp lệ, sách còn bản sao có thể mượn. |
| Hậu điều kiện | Phiếu mượn được tạo và bản sao chuyển sang trạng thái đã mượn. |
| Luồng chính | 1. Độc giả chọn sách. 2. Hệ thống kiểm tra giới hạn mượn và trạng thái tài khoản. 3. Độc giả gửi yêu cầu. 4. Thủ thư duyệt. 5. Hệ thống gán bản sao và hạn trả. 6. Lưu phiếu mượn. |
| Ngoại lệ | Hết bản sao → không cho duyệt; vượt giới hạn → yêu cầu trả bớt sách. |

UC-03: Trả sách

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thủ thư |
| Tiền điều kiện | Có phiếu mượn đang hoạt động. |
| Hậu điều kiện | Phiếu mượn hoàn tất; bản sao trở về trạng thái có sẵn hoặc cần xử lý. |
| Luồng chính | 1. Thủ thư tìm phiếu mượn. 2. Kiểm tra mã sách/bản sao. 3. Ghi nhận ngày trả. 4. Hệ thống kiểm tra quá hạn. 5. Tính phạt nếu có. 6. Cập nhật trạng thái bản sao. |
| Ngoại lệ | Mã không khớp → không hoàn tất; sách hư hỏng → tạo khoản phạt/ghi chú. |

UC-04: Quản lý sách

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tác nhân | Thủ thư |
| Tiền điều kiện | Đã đăng nhập đúng quyền. |
| Hậu điều kiện | Thông tin sách được cập nhật và ghi log. |
| Luồng chính | 1. Mở danh sách sách. 2. Thêm/sửa thông tin. 3. Kiểm tra dữ liệu. 4. Lưu thay đổi. 5. Ghi nhật ký. |
| Ngoại lệ | ISBN trùng → từ chối; dữ liệu bắt buộc thiếu → yêu cầu nhập lại. |

6. F. Thiết kế hệ thống

F.1. Kiến trúc

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc 3 lớp. Tầng giao diện phục vụ độc giả, thủ thư, quản lý và quản trị; tầng nghiệp vụ xử lý xác thực, sách, mượn – trả, quá hạn, đặt trước và báo cáo; tầng dữ liệu lưu tài khoản, sách, bản sao, phiếu mượn và lịch sử.

| Tầng | Module | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Giao diện | Reader Web; Librarian; Manager/Admin | Tra cứu, mượn – trả, quản trị và báo cáo. |
| Nghiệp vụ | Auth; Book; Copy; Loan; Return; Reservation; Fine; Report | Kiểm tra quyền, xử lý mượn – trả, trạng thái và thống kê. |
| Dữ liệu | Database + Log | Lưu tài khoản, sách, bản sao, giao dịch mượn – trả, phạt và nhật ký. |
| Tích hợp mở rộng | QR/Barcode/Email/RFID | Kết nối dịch vụ bên ngoài khi triển khai thực tế. |

F.2. Mô hình lớp / dữ liệu chính

| Lớp/Bảng | Dữ liệu chính | Quan hệ |
| --- | --- | --- |
| NguoiDung | id, hoTen, email, matKhauHash, vaiTro, sdt | Một người dùng có thể có nhiều phiếu mượn. |
| TacGia | id, tenTacGia | Một tác giả có thể liên quan nhiều đầu sách. |
| TheLoai | id, tenTheLoai | Một thể loại chứa nhiều đầu sách. |
| Sach | id, ISBN, tenSach, namXuatBan, moTa, theLoaiId | Một đầu sách có nhiều bản sao. |
| BanSaoSach | id, sachId, maBanSao, viTri, trangThai | Thuộc một đầu sách và có trạng thái độc lập. |
| PhieuMuon | id, nguoiDungId, ngayMuon, hanTra, ngayTra, trangThai | Một độc giả có nhiều phiếu mượn. |
| ChiTietMuon | id, phieuMuonId, banSaoId, ngayTra, tienPhat | Nối phiếu mượn với bản sao. |
| DatTruoc | id, nguoiDungId, sachId, ngayDat, trangThai | Đặt trước một đầu sách. |
| TienPhat | id, chiTietMuonId, soTien, lyDo, trangThai | Lưu khoản phạt liên quan đến việc trả sách. |
| NhatKy | id, nguoiDungId, hanhDong, thoiGian, noiDung | Lưu thao tác quan trọng. |

F.3. Data Dictionary

| Bảng | Trường | Kiểu | Ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NguoiDung | id | BIGINT | PK | Mã tài khoản |
| NguoiDung | hoTen | VARCHAR(100) | NOT NULL | Họ tên |
| NguoiDung | email | VARCHAR(100) | UNIQUE | Thông tin đăng nhập |
| NguoiDung | matKhauHash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Mật khẩu đã hash |
| NguoiDung | vaiTro | VARCHAR(20) | NOT NULL | READER/LIBRARIAN/MANAGER/ADMIN |
| Sach | id | BIGINT | PK | Mã đầu sách |
| Sach | ISBN | VARCHAR(20) | UNIQUE | Mã ISBN |
| Sach | tenSach | VARCHAR(200) | NOT NULL | Tên sách |
| Sach | theLoaiId | BIGINT | FK | Thể loại |
| BanSaoSach | id | BIGINT | PK | Mã bản sao |
| BanSaoSach | sachId | BIGINT | FK | Đầu sách |
| BanSaoSach | maBanSao | VARCHAR(50) | UNIQUE | Mã quản lý bản sao |
| BanSaoSach | trangThai | VARCHAR(30) | NOT NULL | AVAILABLE/LOANED/RESERVED/DAMAGED/LOST |
| PhieuMuon | id | BIGINT | PK | Mã phiếu mượn |
| PhieuMuon | nguoiDungId | BIGINT | FK | Độc giả |
| PhieuMuon | ngayMuon | DATETIME | NOT NULL | Ngày mượn |
| PhieuMuon | hanTra | DATETIME | NOT NULL | Hạn trả |
| PhieuMuon | trangThai | VARCHAR(30) | NOT NULL | Trạng thái phiếu |
| ChiTietMuon | phieuMuonId | BIGINT | FK | Phiếu mượn |
| ChiTietMuon | banSaoId | BIGINT | FK | Bản sao |
| ChiTietMuon | tienPhat | DECIMAL(12,2) | CHECK >= 0 | Tiền phạt |

F.4. Quy trình nghiệp vụ

Độc giả đăng nhập và tra cứu sách.

Độc giả chọn đầu sách và gửi yêu cầu mượn.

Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản, giới hạn mượn và bản sao.

Thủ thư duyệt yêu cầu và gán bản sao.

Hệ thống tạo phiếu mượn và xác định hạn trả.

Trong thời gian mượn, hệ thống cho phép tra cứu trạng thái.

Khi trả, thủ thư xác nhận bản sao và ngày trả.

Hệ thống kiểm tra quá hạn/hư hỏng và tính phạt nếu có.

Bản sao được cập nhật về trạng thái phù hợp.

Hệ thống lưu lịch sử và cập nhật số liệu báo cáo.

7. G. Coding Convention và Git

| Nội dung | Quy tắc | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Biến/hàm | camelCase, thể hiện đúng nghiệp vụ | taoPhieuMuon(), capNhatTrangThaiSach() |
| Class | PascalCase | LoanService, SachController |
| API | RESTful, có version | GET /api/v1/sach/{id} |
| Database | Tên rõ nghĩa; FK dùng hậu tố Id | sachId, nguoiDungId |
| Commit | Mô tả ngắn, đúng thay đổi | feat: add book borrowing |
| Branch | feature/* cho chức năng; develop để tích hợp; main cho bản demo | feature/loan |
| Review | Mỗi PR có người khác kiểm tra trước merge | Tối thiểu 1 reviewer |

8. H. Test Plan

H.1. Tài khoản

| Mã TC | Tình huống | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| TC01 | Đăng nhập đúng | Đăng nhập thành công, vào đúng giao diện vai trò. |
| TC02 | Sai mật khẩu nhiều lần | Hệ thống giới hạn thử lại theo chính sách. |
| TC03 | Thiếu dữ liệu bắt buộc | Hiển thị lỗi, không gửi dữ liệu không hợp lệ. |
| TC04 | Tài khoản trái quyền gọi API | API trả về từ chối truy cập. |

H.2. Sách và tra cứu

| Mã TC | Tình huống | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| TC05 | Tìm sách theo tên | Hiển thị đúng các sách phù hợp. |
| TC06 | Tìm theo ISBN | Hiển thị đúng đầu sách. |
| TC07 | Không có kết quả | Hiển thị thông báo phù hợp, không lỗi. |
| TC08 | Xem chi tiết sách | Hiển thị thông tin và trạng thái bản sao. |

H.3. Mượn – trả

| Mã TC | Tình huống | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| TC09 | Tạo yêu cầu mượn hợp lệ | Yêu cầu được tạo và chờ duyệt. |
| TC10 | Vượt giới hạn mượn | Hệ thống từ chối và thông báo lý do. |
| TC11 | Bản sao đã được mượn | Không cho gán bản sao vào phiếu mới. |
| TC12 | Duyệt yêu cầu | Tạo phiếu mượn và cập nhật trạng thái bản sao. |
| TC13 | Trả đúng hạn | Phiếu được hoàn tất, bản sao trở về AVAILABLE. |
| TC14 | Trả quá hạn | Hệ thống xác định quá hạn và tính phạt theo quy tắc. |
| TC15 | Hai người cùng mượn một bản sao | Chỉ một giao dịch thành công; giao dịch còn lại bị từ chối. |

H.4. Báo cáo và vận hành

| Mã TC | Tình huống | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| TC16 | Báo cáo có dữ liệu | Số lượt mượn/trả khớp dữ liệu. |
| TC17 | Báo cáo không có dữ liệu | Hiển thị 0, không lỗi. |
| TC18 | Danh sách sách quá hạn | Hiển thị đúng các phiếu quá hạn. |
| TC19 | Nhân viên cập nhật trả sách | Dữ liệu thay đổi đúng và có log. |

H.5. Kiểm thử phi chức năng

| Loại | Mục tiêu | Tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| Hiệu năng | Đánh giá khi số người dùng tăng | Hướng tới 500 user đồng thời; API thông thường < 1,5 giây. |
| Bảo mật | Kiểm tra quyền và token | Request trái quyền bị từ chối; không lộ dữ liệu tài khoản. |
| Ổn định | Kiểm tra refresh, gửi lại request và mất mạng | Không tạo phiếu mượn trùng. |
| Responsive | Kiểm tra điện thoại và máy tính | Không vỡ bố cục ở kích thước phổ biến. |

9. I. Kịch bản bảo vệ Demo Day

| Thời gian | Nội dung | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1 phút | Giới thiệu bài toán quản lý thư viện và mục tiêu hệ thống. | PM |
| 3 phút | Độc giả đăng nhập → tra cứu sách → gửi yêu cầu mượn → xem trạng thái. | Dev A |
| 2 phút | Thủ thư mở danh sách yêu cầu → duyệt → giao sách → trả sách. | Dev B |
| 1 phút | Quản lý xem thống kê mượn, trả, quá hạn. | Dev B/PM |
| 2 phút | Trình bày Test Plan và các lỗi quan trọng đã xử lý. | Tester |
| 2–3 phút | Phản biện về kiến trúc, CSDL, phân quyền, đồng bộ trạng thái và mở rộng. | Cả nhóm |

I.1. Checklist

Tài khoản mẫu cho độc giả, thủ thư và quản lý đã tạo.

Danh sách sách mẫu có tác giả, thể loại và trạng thái bản sao.

Có dữ liệu phiếu mượn mẫu để demo.

Kiểm tra luồng mượn và trả trước khi trình bày.

Kiểm tra phân quyền bằng tài khoản khác vai trò.

Chuẩn bị dữ liệu seed và video dự phòng.

Mỗi thành viên hiểu cả luồng nghiệp vụ, không chỉ phần code của mình.

PHỤ LỤC 1. Phân công nhóm

| Thành viên | Vai trò | Công việc |
| --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | PM/BA | Khảo sát, Project Charter, Backlog, yêu cầu, điều phối và Demo. |
| Thành viên 2 | Frontend/Dev A | Giao diện độc giả, tài khoản, tra cứu và yêu cầu mượn. |
| Thành viên 3 | Backend/Dev B | API, CSDL, mượn – trả, quá hạn, Admin và báo cáo. |
| Thành viên 4 | Tester | Test Plan, Test Case, kiểm thử hồi quy, Bug Log và hỗ trợ bảo vệ. |

PHỤ LỤC 2. Bug Log mẫu

| ID | Chức năng | Lỗi | Mức độ | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Tra cứu | Lọc theo thể loại nhưng kết quả chưa cập nhật ngay. | Medium | Open |
| BUG-02 | Mượn sách | Bấm nút xác nhận liên tục có nguy cơ tạo request lặp. | High | Open |
| BUG-03 | Bản sao | Trạng thái bản sao chưa cập nhật sau khi duyệt mượn. | High | Open |
| BUG-04 | Phân quyền | Tài khoản độc giả thử gọi API quản lý sách. | Critical | Open |
| BUG-05 | Báo cáo | Ngày không phát sinh lượt mượn chưa hiển thị giá trị 0. | Low | Open |

PHỤ LỤC 3. Tiêu chí nghiệm thu MVP

| Mã | Tiêu chí | Điều kiện đạt |
| --- | --- | --- |
| AC01 | Tài khoản | Đăng nhập đúng và phân quyền đúng. |
| AC02 | Sách | Độc giả tra cứu được; thủ thư cập nhật được. |
| AC03 | Bản sao | Mỗi bản sao có mã và trạng thái rõ ràng. |
| AC04 | Mượn | Tạo phiếu mượn hợp lệ và có hạn trả. |
| AC05 | Trả | Trả sách cập nhật đúng phiếu và trạng thái bản sao. |
| AC06 | Quá hạn | Xác định được phiếu quá hạn và tính phạt theo quy tắc. |
| AC07 | Báo cáo | Số lượt mượn/trả và quá hạn khớp dữ liệu. |
| AC08 | Bảo mật | Tài khoản không được truy cập chức năng trái quyền. |

KẾT LUẬN

Hệ thống Quản lý Thư viện được xây dựng theo hướng số hóa toàn bộ quy trình quản lý tài nguyên và phục vụ độc giả. Điểm trọng tâm của giải pháp là quản lý từng bản sao sách, kiểm soát quy trình mượn – trả, theo dõi quá hạn và cung cấp số liệu cho cán bộ quản lý.

So với cách quản lý thủ công, hệ thống giúp tập trung dữ liệu, giảm thao tác lặp, hỗ trợ tra cứu nhanh và tăng khả năng truy vết. Cấu trúc hồ sơ bám theo khung tài liệu mẫu, trong khi nghiệp vụ, User Story, Use Case, mô hình dữ liệu và tiêu chí kiểm thử được thiết kế riêng cho bài toán thư viện.